Выполнил: Осовик Евгений Евгеньевич, 191 группа.

**Отчет по практической работе № 12**

**«Анализ факторов риска проекта»**

**Цель практической работы:** провести анализ факторов риска и последствия наступления риска.

**Решение задач.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип (категория риска) | Риск | Последствия | Меры по предотвращению | Меры по минимизации последствий | Вероятность свершения риска [P] | Степень ущерба [L] | Влияние (фактор риска)  [R] = [P] x [L] |
| *Проектный.*  *Коммерческий.* | *Пользователь не заинтересуется платформой.* | *Низкие продажи, потеря инвесторов.* | *Маркетинговая кампания.* | *Привлечение новых пользователей за счёт имеющихся высоким качеством контента.* | *4* | *7* | *21* |
| *Технический.*  *Риск связанный с персоналом.* | *Трудности с реализацией платформы.* | *Увеличение времени разработки, дополнительные расходы на разработчиков.* | *Анализ требований.* | *Увеличение количества вовлечённых в разработку трудных решений сотрудников.* | *3* | *4* | *12* |
| *Коммерческий.*  *Риск оценивания.* | *Высокая стоимость продукта на платформе.* | *Значительная потеря целевой аудитории.* | *Искусственное снижение цен на первоначальных этапах.* | *Интеграция рекламы в контент для снижения его стоимости.* | *4* | *2* | *8* |

**Выводы**

В ходе практической работы я провёл анализ факторов риска и последствий наступления этих рисков.

**Ссылки**

https://github.com/JackDaniels1488/RTK\_Practice